🚀 4人团队全并行分工方案（AI Agent CTF 能力量化评测系统）

🧑‍💻 成员 A：AI 大脑架构师 (The Brain)

- 负责模块： 模块一（基于 ReAct 架构的智能 Agent 大脑开发与 MCP 适配）。

- 核心任务： 负责和 OpenAI API 或大模型打交道。用 Langchain 搭建 ReAct Agent，重点攻克让 Agent 能够标准化对接 MCP (Model Context Protocol) 接口的技术点，确保 Agent 能看懂 LiveMCPBench 提供的 70 个服务器和 527 个工具的 Schema。

- 并行工作： 不需要等其他人，你可以直接 mock（模拟）一些工具的返回结果来测试 Agent 的推理逻辑和记忆管理能力。

- 专属交付物贡献： 负责撰写开发者手册中关于 AI 架构、Prompt 设计以及 MCP 对接说明的部分。

🛠️ 成员 B：安全生态与工具集成工程师 (The Hands)

- 负责模块： 模块二（安全工具封装与 MCP 适配）。

- 核心任务： 配合 A 对 LiveMCPBench 提供的工具进行大语言模型友好型封装或清洗。难点在于要把这些工具复杂的命令行输出，清洗、解析成大模型能看懂的纯净 JSON 或文本格式，确保底层的工具链路畅通。

- 并行工作： 独立编写和测试工具清洗脚本，确保目标工具返回结构化的结果，后续直接作为 Tool 挂载给 A 的 Agent。

- 专属交付物贡献： 负责撰写开发者手册中关于工具 API 接口和数据清洗逻辑的说明。

🎯 成员 C：量化基准测试架构师 (Benchmark Engineer)

- 负责模块： 模块三（量化基准测试环境搭建与自动化运行）。

- 核心任务： 部署 LiveMCPBench，复刻 XBow 竞赛架构，构建“靶机（目标） + MCP Server（工具层） + AI Agent（大脑层）”的闭环测试沙箱。编写自动化测试脚本，批量运行 Agent 去解题。设计完备的日志拦截系统，将 Agent 运行时的全过程（开始/结束时间、Token 消耗量、报错日志等）以 JSON 格式完整 dump 下来。

- 并行工作： 完全独立。靶机和自动化流水线搭好后，对接 A 和 B 的产物进行批量跑测。

- 专属交付物贡献： 评测环境一键部署脚本文档、Agent 运行全量原始日志库（Raw Test Logs）。

📊 成员 D：数据科学家与项目大管家 (Data Scientist & PM)

- 负责模块： 模块四（测试数据计算、可视化与项目统筹）+ 组长。

- 核心任务（技术）： 拿到 C 的海量原始日志，编写 Python 脚本计算出效率、智能、覆盖度三大维度的 9 项量化指标（如：工具调用准确率 = 成功次数/总次数）。开发前端面板，动态展示指标柱状图和 AI Agent 能力雷达图，并与人类基线（如 HTB 社区平均 4.3 小时）进行直观对比。

- 核心任务（管理）： 统筹大家的代码合并（Git），并负责把控最终的文档提交质量 。

- 并行工作： 前期直接写好指标计算脚本并造假数据把前端雷达图画出来。后期负责接入真实日志数据联调。

- 专属交付物贡献： 负责用户手册、最终量化评测报告（含基线对比分析），以及最终作品集（Portfolio）的结构整理和打包上传 。

📦 最终需要提交的文件内容清单

时间紧迫，大家在写代码的同时，必须每天花 10 分钟写日志 ，因为这是硬性提交要求！以下是你们每人以及全组在 5月12日 前必须准备好的文件清单。

1. 每位成员【必须个人提交】的材料 这部分材料每人独立准备，交给指导老师后传到钉钉群“合作班外方课电子归档” 。

- 文件一：个人反思报告 PDF

  - 命名： 10356_080901_学号_BS_001.pdf 。

  - 内容： 占 10% 成绩 。必须包含封面、摘要（半页）、目录、引言、项目评估、理论与实践的联系、个人与专业发展、总结和参考文献（必须用 APA 第 7 版格式，建议 10 篇以上高质量文献）。（注意：重点写你自己负责的模块的反思）。

- 文件二：个人附件材料包 RAR

  - 命名： 10356_080901_学号_BS_002.rar 。

  - 内容包括：

    - COMP704 Research & Development Project-descriptor.pdf（原封不动放进去） 。

    - Individual Log.docx（你个人的工作日志，记录你在上述分工中的日常进度） 。

    - Project Proposal.docx（最终版的项目提案书，全组用同一份即可） 。

2. 全组【共同提交】的材料（建议由成员 D 统筹） 这部分材料占总成绩的 55% 。

- 最终作品集压缩包 (Final Portfolio RAR)

  - 提交方式： 钉钉发给指导老师 + 在 AUT OneDrive 上建文件夹并邮件分享链接 。

  - 命名： 组号_Final portfolio.rar（如：CN07_Final portfolio.rar） 。

  - 内部文件夹结构必须严格为 ：

    - 📁 About

    - 📁 Client Handover (需包含用户手册、开发者文档、最终量化评测报告)

    - 📁 Development Activities & Quality Assurance (需包含代码库、测试记录、原始测试日志样本、Bug修复记录)

    - 📁 Planning and Control (需包含甘特图、会议记录)

    - 📁 Research & Upskilling (需包含 LiveMCPBench 与 MCP 协议的调研报告)

    - 📁 Teamwork and Communication (可放你们的聊天截图、GitHub协作记录)

    - 📁 Work log

- 项目核心产出物 (Project Products)

  - 系统代码与环境： 包含 Agent 代码、MCP 适配脚本、Dockerfile 和一键安装脚本。必须保证指导老师能跑通评测流程。

  - 多媒体展示： 演示你们的闭环评测系统如何自动拉起靶机、Agent 如何解题，以及最终的可视化数据看板生成过程的 Demo 视频。